경상남도사회서비스원 노마(Noma) AI

시스템 리팩토링 지시서

역할 체계 3분화 · 승인 워크플로우 단순화 · UI 재구성

작성 기준일: 2026년 3월  |  대상 파일: server.js · requestStore.mjs · admin.html · case.html

# 0. 작업 전 필수 확인 사항

| ⚠️ 중요 | 이 지시서는 3단계(Phase)로 나뉩니다. 반드시 Phase 1 → 2 → 3 순서로 진행하고, 각 Phase 완료 후 서버를 재시작하여 API 동작을 확인한 뒤 다음 Phase를 진행하세요. |
| --- | --- |

| 파일 위치 | server.js, requestStore.mjs, stitch/admin.html, stitch/case.html — 모든 수정은 이 4개 파일에만 적용합니다. 다른 파일은 건드리지 마세요. |
| --- | --- |

| 데이터 안전 | requests.json에 emergency·casemanage deptId를 가진 기존 레코드가 있을 수 있습니다. Phase 1 완료 후 마이그레이션 스크립트를 실행하여 care로 일괄 변환하세요. |
| --- | --- |

# 1. 리팩토링 배경 및 목표

## 1.1 현재 문제

| 항목 | 현재 상태 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 부서 구조 | 6개 (care/emergency/facility/casemanage/private/research) | 홈페이지 조직도(4개 대분류)와 불일치 |
| 역할 체계 | 2개 (admin, dept) | 담당자(staff) 역할 없음 → 케이스 처리자 구분 불가 |
| 승인 상태값 | 9개 | admin_rejected 등 사용 안 하는 상태가 혼재 |
| 유형별 승인 | 자문·이관 모두 2단계 동일 | 자문은 1단계로 충분, 이관은 관리자 확인 필요 |
| 로그인 UI | 관리자/부서조정자 2개 카드 | 담당자 역할이 없어 케이스 처리 불가 |

## 1.2 목표

- 역할을 관리자(admin) · 부서장(dept) · 담당자(staff) 3개로 명확히 분리

- 부서 구조를 홈페이지 4개 대분류(공공돌봄/민간지원/국공립시설/연구활동)와 일치

- 협업 유형별로 승인 단계를 차별화하여 처리 속도 향상

- admin.html 로그인 화면을 3역할 + 2단계 부서 선택 구조로 재구성

- case.html에 역할별 조건부 렌더링 추가

# 2. 핵심 설계 결정

## 2.1 역할 정의

| 역할 ID | 명칭 | 접근 범위 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| admin | 관리자 | 전체 | 전체 현황 조회, KPI, 이상 건 개입 (승인 흐름 직접 개입 없음) |
| dept | 부서장 | 소속 부서 | 소속 부서 요청 승인, 수신 요청 수락/반려, 연계 이력 조회 |
| staff | 담당자 | 담당 사업 | 케이스 처리, 상태 변경, 메모, 연계 요청 생성 |

## 2.2 부서 구조 (4개로 통합)

| deptId | 명칭 | 통합 내용 | 하위 사업 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| care | 공공돌봄 | 기존 care + emergency + casemanage 통합 | 10개 |
| private | 민간지원 | 변경 없음 | 5개 |
| facility | 국공립시설 | 변경 없음 | 4개 |
| research | 연구활동 | 변경 없음 | 1개 |

## 2.3 유형별 승인 단계 (핵심 변경)

| 협업 유형 | 기존 | 변경 후 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자문 (consultation) | 소속부서장 → 대상부서장 2단계 | 소속부서장 승인 → 즉시 알림 발송 (1단계) | 자문은 구속력 없는 의견 요청, 2단계 불필요 |
| 공동처리 (joint) | 소속부서장 → 대상부서장 2단계 | 동일 유지 (2단계) | 양측 합의 필요 |
| 이관 (transfer) | 소속부서장 → 대상부서장 2단계 | 동일 유지 (2단계) | 책임 이전이므로 양측 합의 필요 |
| 서비스 연계 (referral) | 소속부서장 → 대상부서장 2단계 | 소속부서장 승인 → 즉시 처리 (1단계) | 기관 간 연계는 내부 수락 절차 불필요 |

## 2.4 승인 상태값 축소

| 상태값 | 기존 | 변경 후 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| pending | 존재 | 유지 | 담당자 제출 후 부서장 검토 대기 |
| dept_approved | 존재 | 유지 | 부서장 승인 완료 (대상부서 수락 대기 또는 즉시 실행) |
| approved | 존재 | 유지 | 대상부서 수락 완료 (최종) |
| rejected | 존재 | 유지 | 부서장 또는 대상부서 반려 |
| revision_requested | 존재 | 유지 | 수정 요청 (담당자 재작성 필요) |
| admin_rejected | 존재 | 삭제 | 관리자가 승인 흐름에서 제외됨 |
| admin_revision_requested | 존재 | 삭제 | 동일 |
| target_rejected | 존재 | rejected로 통합 | 반려를 단일 상태로 통합 |
| target_revision_requested | 존재 | revision_requested로 통합 | 수정요청을 단일 상태로 통합 |

# 3. Phase 1 — 백엔드 수정 (server.js · requestStore.mjs)

| 순서 | Phase 1은 admin.html을 전혀 건드리지 않습니다. 백엔드만 수정하고 API 동작 확인 후 Phase 2로 이동하세요. |
| --- | --- |

## 3.1 requestStore.mjs — DEPARTMENTS 재정의

아래 내용으로 DEPARTMENTS 배열을 교체하세요.

export const DEPARTMENTS = [

{ id: 'care',     name: '공공돌봄',    type: 'department' },

{ id: 'private',  name: '민간지원',    type: 'department' },

{ id: 'facility', name: '국공립시설',  type: 'department' },

{ id: 'research', name: '연구활동',    type: 'department' },

];

기존 데이터 마이그레이션: Phase 1 완료 후 아래 코드를 한 번만 실행하세요.

// 마이그레이션 스크립트 (node migrate.js 로 1회 실행)

const data = JSON.parse(fs.readFileSync('requests.json'));

Object.values(data).forEach(r => {

if (['emergency','casemanage','public'].includes(r.deptId)) r.deptId = 'care';

(r.linkages||[]).forEach(l => {

if (['emergency','casemanage'].includes(l.fromDept)) l.fromDept = 'care';

if (['emergency','casemanage'].includes(l.toDept))   l.toDept   = 'care';

});

});

fs.writeFileSync('requests.json', JSON.stringify(data, null, 2));

## 3.2 requestStore.mjs — 함수 수정

| 함수명 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| deptApproveLinkage(reqId, lid, comment) | type 파라미터 추가. type이 'consultation' 또는 'referral'이면 approvalStatus를 dept_approved가 아닌 approved로 바로 전환 |
| targetDeptAcceptLinkage(reqId, lid, comment, deptName) | 변경 없음 — 2단계 유형(joint/transfer)에만 호출됨 |
| targetDeptRejectLinkage(reqId, lid, comment, deptName) | approvalStatus → 'rejected' 로 통합 (target_rejected 제거) |
| targetDeptRequestRevision(reqId, lid, comment, deptName) | approvalStatus → 'revision_requested' 로 통합 (target_revision_requested 제거) |
| deptResubmitLinkage | 삭제 |
| sourceDeptResubmitToTarget | 삭제 |
| getAdminReturnedItems | 삭제 |

신규 추가할 함수 3개:

getStaffCases(serviceName)

→ listAll()에서 serviceName과 일치하는 요청만 반환. 없으면 전체 반환.

getDeptIncomingRequests(deptId)

→ linkages 중 toDept === deptId이고 approvalStatus === 'dept_approved'인 항목 반환.

getAlertItems()

→ status==='open'이고 createdAtISO 기준 72시간 초과한 요청 반환. (미처리 알림용)

## 3.3 server.js — unified-auth/login staff 케이스 추가

/api/unified-auth/login 핸들러에 아래 케이스를 추가하세요.

if (role === 'staff') {

const validDeptIds = requestStore.DEPARTMENTS.map(d => d.id);

if (!deptId || !validDeptIds.includes(deptId))

return res.status(400).json({ error: '유효하지 않은 부서입니다.' });

req.session.authenticated = true;

req.session.role = 'staff';

req.session.deptId = deptId;

req.session.serviceName = serviceName || null;  // 선택한 사업명

const dept = requestStore.DEPARTMENTS.find(d => d.id === deptId);

req.session.deptName = dept ? dept.name : deptId;

req.session.loginAt = new Date().toISOString();

return res.json({ success: true, role: 'staff', deptId, deptName: req.session.deptName, serviceName });

}

/api/unified-auth/status 핸들러에 serviceName 필드 추가:

if (req.session.serviceName) result.serviceName = req.session.serviceName;

## 3.4 server.js — deptServiceMap 수정

| 사업명 | 기존 deptId | 변경 deptId |
| --- | --- | --- |
| 경남발달장애인긴급돌봄센터 | emergency | care |
| 1인가구 안전안심 라이프링 긴급구조 알림 | public | care |

## 3.5 server.js — 삭제할 API 라우트

| 삭제 대상 라우트 | 이유 |
| --- | --- |
| POST /api/admin/linkage/:lid/approve | 관리자가 승인 흐름에서 제외됨 |
| POST /api/admin/linkage/:lid/reject | 동일 |
| POST /api/admin/linkage/:lid/revision | 동일 |
| POST /api/dept/linkage/:lid/resubmit | deptResubmitLinkage 함수 삭제에 따라 |
| POST /api/dept/linkage/:lid/resubmit-to-target | sourceDeptResubmitToTarget 함수 삭제에 따라 |
| GET /api/dept/returned-items | getAdminReturnedItems 함수 삭제에 따라 |

## 3.6 server.js — 신규 추가할 API 라우트

아래 3개를 추가하세요. requireAuth 미들웨어 적용 불필요 (unified-auth 세션으로 처리).

// 담당자 케이스 목록

app.get('/api/staff/cases', (req, res) => {

const svcName = req.session?.serviceName || null;

const cases = requestStore.getStaffCases(svcName);

res.json({ count: cases.length, items: cases });

});

// 대상부서 수신 요청 (부서장용)

app.get('/api/dept/incoming-requests', (req, res) => {

const deptId = req.session?.deptId;

if (!deptId) return res.status(400).json({ error: '부서 정보 없음' });

const items = requestStore.getDeptIncomingRequests(deptId);

res.json({ count: items.length, items });

});

// 관리자용 이상 건 알림

app.get('/api/admin/alert-items', (req, res) => {

const items = requestStore.getAlertItems();

res.json({ count: items.length, items });

});

PATCH /api/case/:id/linkage/:lid — 재제출 단일화:

// 기존 2개 재제출 라우트를 아래 하나로 통합

app.patch('/api/case/:id/linkage/:lid', (req, res) => {

if (req.body.resubmit === true) {

const cur = requestStore.findById(req.params.id)

?.linkages?.find(l => l.id === req.params.lid);

if (!cur) return res.status(404).json({ error: '연계 요청 없음' });

const targetStatus = ['target_rejected','target_revision_requested'].includes(cur.approvalStatus)

? 'dept_approved' : 'pending';

const updated = requestStore.updateLinkage(

req.params.id, req.params.lid, { approvalStatus: targetStatus }

);

return res.json({ success: true, linkage: updated });

}

// 기존 일반 업데이트 로직 유지

const linkage = requestStore.updateLinkage(req.params.id, req.params.lid, req.body);

res.json(linkage);

});

# 4. Phase 2 — admin.html 재구성

| 전제 | Phase 1 완료 후 진행. admin.html은 약 4,900줄이므로 기존 코드 구조를 최대한 유지하면서 수정하세요. 전체 재작성 금지. |
| --- | --- |

## 4.1 로그인 게이트 — 3역할 카드 + 2단계 부서 선택

현재 2개 카드(관리자/부서조정자) → 3개 카드(관리자/부서장/담당자)로 변경.

| 카드 | 역할 ID | 클릭 후 동작 |
| --- | --- | --- |
| 관리자 | admin | 비밀번호 없음. 클릭 즉시 /api/unified-auth/login { role:'admin' } 호출 |
| 부서장 | dept | 2단계 부서 선택 표시: 대분류 4개 탭 → 하위 부서/사업 선택 → 로그인 |
| 담당자 | staff | 2단계 부서 선택 표시 (부서장과 동일 UI) → 사업 선택까지 → 로그인 |

2단계 부서 선택 UI 구조:

- Step 1: 대분류 4개 버튼 (공공돌봄/민간지원/국공립시설/연구활동)

- Step 2: 선택한 대분류의 하위 사업 목록 (server.js의 deptServiceMap 기준)

- 담당자(staff)는 사업까지 선택, 부서장(dept)은 대분류 선택만으로 완료

- /api/unified-auth/login 호출 시 { role, deptId, serviceName } 전송

## 4.2 updateSidebarRole() — 역할별 사이드바 탭

| 역할 | 표시 탭 |
| --- | --- |
| admin (관리자) | 현황판 · 전체 상담요청 · 분석 · 연계 전체현황 · 이상알림 |
| dept (부서장) | 소속부서 현황 · 승인 대기 · 수신 요청 · 연계 이력 |
| staff (담당자) | 담당 케이스 목록 · 처리 완료 이력 |

## 4.3 칸반 보드 classifyCollabs() 수정

approvalStatus 5개 기준으로 재분류합니다.

| 컬럼명 | 조건 (approvalStatus) | 컬럼 색상 |
| --- | --- | --- |
| 부서장 검토 대기 | pending | 주황 |
| 대상부서 수락 대기 | dept_approved | 파랑 |
| 완료 | approved | 초록 |
| 반려 | rejected | 빨강 |
| 수정 요청 | revision_requested | 회색 |

## 4.4 관리자 승인 버튼 제거

아래 함수/버튼을 제거하거나 '조회 전용'으로 변경하세요.

- kanbanApproveFromModal() → 제거

- kanbanRejectFromModal() → 제거

- 관리자 최종승인 버튼 → 제거

- /api/admin/linkage/:lid/approve 호출 코드 → 제거

관리자는 칸반 조회 + 상태 모니터링만 가능하도록 변경합니다.

## 4.5 부서장 전용 탭 신규 추가

승인 대기 탭: GET /api/dept/pending-approvals 결과를 카드 리스트로 표시

- 각 카드: 사건 정보 + 연계 유형 + 사유 + [승인 / 반려 / 수정요청] 버튼

- 승인 버튼 클릭 → POST /api/dept/linkage/:lid/approve

수신 요청 탭: GET /api/dept/incoming-requests 결과를 카드 리스트로 표시

- 각 카드: 사건 정보 + 요청 부서 + 협업 유형 + 사유 + [수락 / 반려 / 수정요청] 버튼

- 수락 버튼 → POST /api/target-dept/linkage/:lid/accept

- 반려 버튼 → POST /api/target-dept/linkage/:lid/reject (사유 필수)

## 4.6 관리자 이상알림 탭 신규 추가

GET /api/admin/alert-items 결과 표시 (72시간 이상 미처리 건)

- 각 항목: 서비스명 · 신청자 · 연락처 · 접수일 · 경과시간

- 카드 클릭 시 해당 case.html로 링크

# 5. Phase 3 — case.html 역할별 조건부 렌더링

| 전제 | Phase 2 완료 후 진행. case.html은 GET /api/unified-auth/status 결과를 기반으로 역할을 판별합니다. |
| --- | --- |

## 5.1 역할 판별 및 UI 분기

페이지 로드 시 GET /api/unified-auth/status를 먼저 호출하여 role을 확인합니다.

| 역할 | 가능한 액션 | 불가능한 액션 |
| --- | --- | --- |
| 미로그인 | 기본 정보 열람만 가능 | 모든 액션 잠금. '로그인 후 이용 가능' 안내 표시 |
| staff (담당자) | 전체 기능: 상태변경, 메모, 연계 요청 생성, AI 상담 | 없음 |
| dept (부서장) | 열람, 메모 추가, 승인 버튼 표시 | 연계 요청 생성 불가, 상태 강제 변경 불가 |
| admin (관리자) | 전체 열람, 상태 강제 변경 가능 | 연계 요청 생성 불가 |

## 5.2 연계 요청 생성 폼 — 유형별 안내 문구

협업 유형 선택 시 아래 안내 문구를 동적으로 표시하세요.

| 유형 | 안내 문구 |
| --- | --- |
| 자문 (consultation) | ✅ 부서장 승인 즉시 대상 부서에 알림이 발송됩니다. (1단계) |
| 공동처리 (joint) | ⏳ 부서장 승인 후 대상 부서장의 수락이 필요합니다. (2단계) |
| 이관 (transfer) | ⏳ 부서장 승인 후 대상 부서장의 수락이 필요합니다. (2단계) |
| 서비스 연계 (referral) | ✅ 부서장 승인 즉시 처리됩니다. (1단계) |

## 5.3 재제출 버튼 단일화

현재 재제출 버튼이 2종류(부서 반려용 / 대상부서 반려용)로 나뉘어 있습니다.

아래와 같이 단일 버튼으로 통합하세요.

// 재제출 버튼 클릭 핸들러

async function resubmitLinkage(requestId, linkageId) {

await fetch(`/api/case/${requestId}/linkage/${linkageId}`, {

method: 'PATCH',

headers: { 'Content-Type': 'application/json' },

body: JSON.stringify({ resubmit: true })

});

location.reload();

}

버튼 표시 조건: approvalStatus가 'rejected' 또는 'revision_requested'일 때만 표시.

# 6. 담당자 업무 포털 화면 구성 (staff 로그인 후)

담당자(staff)로 로그인하면 admin.html이 아래 전용 화면으로 전환됩니다.

| 탭명 | 데이터 소스 | 주요 UI 요소 |
| --- | --- | --- |
| 담당 케이스 목록 | GET /api/staff/cases | 테이블(서비스명·신청자·연락처·접수일·상태) + 각 행의 '처리하기' 링크 → /case/:id |
| 처리 완료 이력 | GET /api/staff/cases 에서 status==='closed' 필터 | 동일 테이블, 읽기 전용 |

| 화면 전환 흐름 | 담당자가 '처리하기' 버튼 클릭 → /case/:id 이동 → 이미 staff 세션이 있으므로 로그인 게이트 자동 스킵 → 전체 기능 활성화 상태로 케이스 처리 화면 로드 |
| --- | --- |

질문: 담당자 업무 포털 로그인으로 들어가면 연동해서 화면 구성이 달라질까?

답: 달라집니다. 역할에 따라 동일한 admin.html이 다르게 렌더링됩니다.

- admin → 전체 현황 대시보드 (KPI, 칸반, 분석, 연계전체, 이상알림)

- dept → 소속부서 중심 화면 (부서현황, 승인대기, 수신요청, 연계이력)

- staff → 담당 케이스 중심 화면 (케이스 목록, 완료 이력)

로그인 직후 GET /api/unified-auth/status의 role 값을 읽어 updateSidebarRole()이 사이드바 탭을 교체하고, 기본 활성 탭도 role에 맞게 자동 선택됩니다.

# 7. 완료 체크리스트

## Phase 1 완료 기준

- DEPARTMENTS 4개로 재정의 완료

- deptServiceMap emergency·casemanage → care 변경 완료

- unified-auth/login staff 케이스 추가 완료

- deptApproveLinkage type 파라미터 추가 완료 (consultation/referral → 즉시 approved)

- getStaffCases / getDeptIncomingRequests / getAlertItems 함수 추가 완료

- 신규 API 3개 (/api/staff/cases, /api/dept/incoming-requests, /api/admin/alert-items) 추가 완료

- PATCH /api/case/:id/linkage/:lid resubmit 통합 완료

- 삭제 대상 API 6개 제거 완료

- 마이그레이션 스크립트 실행 완료 (requests.json 확인)

- 서버 재시작 후 API 테스트 완료

## Phase 2 완료 기준

- 로그인 게이트 3역할 카드 표시 완료

- 부서장/담당자 2단계 부서 선택 UI 작동 완료

- updateSidebarRole() 역할별 분기 완료

- 칸반 classifyCollabs() 5상태 기준 재분류 완료

- 관리자 승인 버튼 제거 완료

- 부서장 '승인 대기' 탭 작동 완료

- 부서장 '수신 요청' 탭 작동 완료

- 관리자 '이상알림' 탭 작동 완료

## Phase 3 완료 기준

- case.html 역할 판별 로직 작동 확인

- 미로그인 시 액션 잠금 UI 표시 확인

- 연계 요청 폼 유형별 안내 문구 표시 확인

- 재제출 버튼 단일화 확인

# 8. 주의사항

| ⚠️ | admin.html 4,900줄 전체 재작성 금지. 기존 함수명·변수명을 최대한 유지하고, 변경이 필요한 부분만 수술적으로 수정하세요. |
| --- | --- |

| ⚠️ | Phase 2에서 관리자 승인 API 호출 코드를 제거할 때, 해당 버튼의 이벤트 리스너도 함께 제거하세요. 버튼만 숨기면 콘솔 에러가 발생합니다. |
| --- | --- |

| 💡 | target_rejected, target_revision_requested 상태값은 기존 데이터에 남아있을 수 있습니다. UI에서는 이 두 값도 'rejected', 'revision_requested'와 동일하게 처리하는 fallback을 추가하세요. |
| --- | --- |