작업지시서_012_토스트교체

노마(Noma) AI 복지 내비게이터

bulkChangeStatus() confirm() → 토스트 UI 교체 (009 잔여)

# 1. 작업 개요

| 작업 번호 | 012 |
| --- | --- |
| 작업명 | bulkChangeStatus() confirm() 토스트 교체 |
| 우선순위 | Low (009 잔여 마무리) |
| 대상 파일 | stitch/admin.html |
| 예상 작업량 | 초소규모 (confirm 1개 제거 + 토스트 호출 교체) |

# 2. 목표

009 작업에서 admin.html 내 alert() 34개를 모두 토스트로 교체했으나, bulkChangeStatus() 함수 내 confirm() 1개가 누락된 채로 남아 있다. 이를 제거하고 토스트 패턴으로 통일한다.

- 브라우저 기본 confirm() 다이얼로그 제거

- 기존 프로젝트 토스트 헬퍼(showToast / showConfirmToast) 패턴 사용

- UX 일관성 확보

# 3. 배경

현재 상태

- 009 작업 완료 기준: alert() 34개 → 토스트 교체 완료

- 누락 지점: bulkChangeStatus() 내 confirm('상태를 일괄 변경하시겠습니까?') 1개

- confirm()은 브라우저 UI를 블로킹하며 전체 토스트 UX와 불일치

confirm() vs 토스트 비교

| 항목 | confirm() (현재) | 토스트 (목표) |
| --- | --- | --- |
| UI | 브라우저 기본 팝업 | 인라인 커스텀 UI |
| 블로킹 | O (동기) | X (비동기) |
| 스타일 커스텀 | 불가 | 가능 |

# 4. 작업 항목

| # | 항목 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 1 | confirm() 위치 확인 | admin.html에서 bulkChangeStatus() 함수 검색, confirm() 호출 위치 파악 |
| 2 | confirm() 제거 | if (!confirm(...)) return; 구문 제거 |
| 3 | showConfirmToast 또는 인라인 확인 교체 | 기존 showConfirmToast() 패턴이 있으면 사용, 없으면 showToast()로 실행 결과만 알림 처리 |
| 4 | 동작 검증 | 일괄 상태 변경 실행 시 토스트 표시 확인, confirm 팝업 미출현 확인 |

# 5. 코드 예시 (참고용)

## 5-1. 현재 코드 (제거 대상)

async function bulkChangeStatus(newStatus) {

if (!confirm('선택한 항목의 상태를 일괄 변경하시겠습니까?')) return;

// ... 이하 로직

}

## 5-2. 변경 후 (showToast 사용)

async function bulkChangeStatus(newStatus) {

// confirm() 제거 — 바로 실행

try {

// ... 기존 로직 동일

showToast(`${count}건 상태가 변경되었습니다.`, 'success');

} catch (e) {

showToast('일괄 변경 중 오류가 발생했습니다.', 'error');

}

}

※ showConfirmToast() 패턴이 이미 admin.html에 구현되어 있다면 그것을 우선 사용할 것

# 6. 검증 방법

| # | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 상담 요청 탭에서 항목 선택 후 일괄 변경 | confirm 팝업 없이 바로 실행, 토스트 표시 |
| 2 | 일괄 변경 성공 | 성공 토스트 ('N건 변경완료') 표시 |
| 3 | API 오류 | 에러 토스트 표시, 콘솔 에러 확인 |

# 7. 주의사항

- admin.html 단일 파일 수정 — 다른 함수 건드리지 않을 것

- confirm() 제거 후 UX 흐름 재확인: 사용자가 실수로 일괄 변경하지 않도록 버튼 레이블이나 안내 문구로 보완 가능

- CLAUDE.md 업데이트 불필요 (소규모 UI 수정)

# 8. 완료 기준

- admin.html 내 confirm() 0개 (전체 검색 확인)

- bulkChangeStatus() 실행 시 토스트 정상 표시

- 기존 상담 요청 관리 기능 회귀 없음