작업지시서 #015

Vector DB 전환 (Supabase pgvector)

노마(Noma) AI 맞춤형 복지 내비게이터

경상남도사회서비스원

2026년 3월 작성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작업 번호 | #015 |
| 버전 | v015 |
| 담당 파일 | server.js, data/requestStore.mjs, package.json |
| 사전 조건 | v014 withLock 래핑 완료 |
| 소요 예상 | 2~3시간 |
| 우선순위 | High — v016 지식베이스 확장의 선행 조건 |

# 1. 목표

현재 CSV/JSON 파일 기반의 키워드 매칭 RAG 엔진을 Supabase pgvector + Gemini text-embedding-004 임베딩 검색으로 전환한다.

현재 RAG 한계:

- 어미 제거 + 유의어 사전 의존 — 동의어 누락 시 매칭 실패

- 지식베이스 21건 고정 — 확장 시 스코어링 정확도 저하

- pgvector 전환 후 코사인 유사도 검색으로 90%+ 매칭률 목표

# 2. 배경 및 현재 상태

## 2.1 현재 RAG 구조

server.js 내 RAG 엔진 흐름:

사용자 입력 → stripKoreanSuffixes() → buildCumulativeQuery()

→ expandSearchTerms(synonymMap) → 스코어링(사업명x3, 키워드x2, 대상x1)

→ 상위 5건 필터(30% 임계값) → Gemini AI 컨텍스트 주입

지식베이스 파일:

- 경상남도사회서비스원_지식베이스_v2.csv — 21건 요약

- welfare_kb_detail_v3.json — 21건 상세

## 2.2 전환 후 목표 구조

사용자 입력 → Gemini text-embedding-004 임베딩 생성

→ Supabase match_welfare_kb() RPC 호출 (pgvector cosine similarity)

→ 상위 5건 반환 → Gemini AI 컨텍스트 주입

buildCumulativeQuery()는 임베딩 입력 텍스트 생성에도 그대로 활용한다.

# 3. 작업 항목

## 3.1 Supabase 프로젝트 설정 (사전 준비 — 개발자 수동)

Claude Code가 직접 Supabase 계정/프로젝트를 생성할 수 없으므로, 아래 단계는 개발자가 먼저 수행해야 한다.

- supabase.com 접속 → 새 프로젝트 생성 (리전: Northeast Asia)

- SQL Editor에서 아래 스키마 실행:

-- pgvector 확장 활성화

create extension if not exists vector;

-- 지식베이스 테이블

create table welfare_kb (

id bigserial primary key,

category text,           -- 공공돌봄 | 민간지원 | 국공립시설

sub_category text,

service_name text,

keyword_tags text,

target_group text,

service_content text,

application_method text,

contact text,

source_url text,

embedding vector(768)    -- Gemini text-embedding-004

);

-- 코사인 유사도 검색 함수

create or replace function match_welfare_kb(

query_embedding vector(768),

match_count int default 5,

match_threshold float default 0.3

)

returns table (

id bigint, category text, service_name text,

keyword_tags text, target_group text,

service_content text, application_method text,

contact text, similarity float

)

language sql stable as $$

select id, category, service_name, keyword_tags,

target_group, service_content, application_method,

contact,

1 - (embedding <=> query_embedding) as similarity

from welfare_kb

where 1 - (embedding <=> query_embedding) > match_threshold

order by embedding <=> query_embedding

limit match_count;

$$;

- 프로젝트 Settings > API에서 URL 및 anon key 확인

- .env 및 Railway 환경변수에 추가:

SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co

SUPABASE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

## 3.2 임베딩 데이터 업로드 스크립트 작성

파일: scripts/upload_embeddings.mjs (신규 생성)

역할: 기존 welfare_kb_detail_v3.json 21건을 읽어 각 항목에 대해 Gemini text-embedding-004로 임베딩 생성 후 Supabase에 upsert

구현 요구사항:

- Gemini API: embedContent() 메서드 사용 (model: text-embedding-004)

- 임베딩 대상 텍스트: service_name + ' ' + keyword_tags + ' ' + target_group + ' ' + service_content (필드 연결)

- Supabase REST API로 upsert (service_name 기준 중복 방지)

- Rate limit 대응: 각 요청 사이 500ms 딜레이

- 완료 후 총 업로드 건수 콘솔 출력

실행 방법:

node scripts/upload_embeddings.mjs

## 3.3 server.js RAG 엔진 전환

파일: server.js

3.3.1 패키지 설치

npm install @supabase/supabase-js

3.3.2 서버 상단 초기화 코드 추가 (기존 import 블록 하단)

import { createClient } from '@supabase/supabase-js';

// Supabase 클라이언트 (환경변수 없으면 null — 폴백 모드 동작)

const supabase = process.env.SUPABASE_URL && process.env.SUPABASE_KEY

? createClient(process.env.SUPABASE_URL, process.env.SUPABASE_KEY)

: null;

3.3.3 searchKnowledgeBase() 함수 수정

기존 키워드 스코어링 로직을 pgvector 검색으로 교체. 환경변수 없을 경우 기존 로직으로 폴백.

async function searchKnowledgeBase(query, topK = 5) {

// pgvector 모드

if (supabase) {

try {

const { data: embData } = await ai.models.embedContent({

model: 'text-embedding-004',

contents: [{ parts: [{ text: query }] }]

});

const embedding = embData.embeddings[0].values;

const { data, error } = await supabase.rpc('match_welfare_kb', {

query_embedding: embedding,

match_count: topK,

match_threshold: 0.3

});

if (error) throw error;

return data; // [{ service_name, category, similarity, ... }]

} catch (err) {

console.error('[pgvector] 검색 실패, 키워드 폴백:', err.message);

}

}

// 폴백: 기존 키워드 스코어링 (현재 로직 그대로 유지)

return keywordSearchKnowledgeBase(query, topK);

}

3.3.4 기존 스코어링 함수명 변경

기존 searchKnowledgeBase() → keywordSearchKnowledgeBase()로 rename (폴백용으로 유지)

3.3.5 buildCumulativeQuery() 연계

기존 RAG 흐름에서 buildCumulativeQuery()가 반환한 누적 쿼리 문자열을 searchKnowledgeBase()에 그대로 전달. 변경 없음.

## 3.4 /api/chat 라우트 수정

searchKnowledgeBase()가 pgvector 결과를 반환할 경우 기존 스코어 기반 RAG 컨텍스트 조립 로직을 pgvector 결과 기반으로 교체.

pgvector 결과 구조: { id, category, service_name, keyword_tags, target_group, service_content, application_method, contact, similarity }

컨텍스트 조립 방식은 기존과 동일 — service_name, target_group, service_content, application_method, contact를 포맷하여 Gemini 프롬프트에 주입.

## 3.5 환경변수 폴백 처리

SUPABASE_URL 또는 SUPABASE_KEY 미설정 시:

- 서버 시작 시 콘솔에 경고 출력: [RAG] Supabase 미설정 — 키워드 검색 모드로 동작

- 기존 키워드 스코어링 로직 그대로 유지

- 서비스 중단 없이 동작

# 4. 검증 방법

## 4.1 임베딩 업로드 검증

| 검증 항목 | 확인 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 21건 업로드 완료 | scripts/upload_embeddings.mjs 실행 후 콘솔 확인 | Uploaded 21 items |
| Supabase 테이블 확인 | Supabase Table Editor에서 welfare_kb 조회 | 21행 존재, embedding 컬럼 non-null |
| RPC 함수 동작 | Supabase SQL Editor에서 match_welfare_kb() 직접 호출 | 유사도 순으로 결과 반환 |

## 4.2 서버 동작 검증

| 검증 항목 | 확인 방법 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 서버 기동 | node server.js | 에러 없이 기동, Supabase 연결 로그 |
| 검색 테스트 | 도민 화면에서 '몸이 아파요' 입력 | pgvector 결과 기반 서비스 카드 렌더링 |
| 폴백 테스트 | SUPABASE_URL 주석 처리 후 재기동 | 키워드 검색 모드 경고 로그, 정상 동작 |
| 멀티턴 테스트 | 후속 질문 2~3회 입력 | buildCumulativeQuery 누적 + pgvector 검색 정상 |

# 5. 주의사항

## 5.1 절대 변경 금지 항목

- withLock() 래핑 로직 — requestStore, analyticsStore 모든 쓰기 함수

- 원자적 파일 쓰기 (tmp → rename) 패턴

- buildCumulativeQuery() 함수 — 입력 텍스트 생성에 그대로 활용

- 기존 키워드 스코어링 함수 — keywordSearchKnowledgeBase()로 rename 후 폴백으로 보존

- 인증 미들웨어 requireAuth — 보호 API 적용 유지

- Resend HTTP API 이메일 로직

## 5.2 API 주의사항

- Gemini text-embedding-004: embedContent()는 generateContent()와 다른 메서드. 사용법 확인 필요

- Supabase anon key는 RLS(Row Level Security) 정책에 따라 동작. welfare_kb 테이블에 SELECT 정책 활성화 확인

- pgvector match_threshold 0.3 — 너무 낮으면 노이즈, 너무 높으면 결과 부족. 테스트 후 조정

- Railway 환경변수: SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY를 Railway 대시보드에도 추가 필요

## 5.3 단계적 배포 권장

로컬 테스트 → Railway 스테이징 배포 → 프로덕션 배포 순서로 진행. pgvector 전환 후 기존 키워드 검색 대비 응답 품질 비교 확인 후 배포 결정.

# 6. 완료 기준

| 번호 | 완료 기준 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Supabase welfare_kb 테이블에 21건 임베딩 업로드 완료 | [ ] |
| 2 | server.js에 @supabase/supabase-js 연동 및 searchKnowledgeBase() pgvector 모드 동작 | [ ] |
| 3 | SUPABASE_URL 미설정 시 기존 키워드 검색 폴백 정상 동작 | [ ] |
| 4 | '몸이 아파요', '혼자 사는 노인', '장애인 보조기기' 검색 시 관련 서비스 카드 정상 렌더링 | [ ] |
| 5 | Railway 환경변수에 SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY 추가 완료 | [ ] |
| 6 | server.js 기존 키워드 스코어링 함수 보존 (keywordSearchKnowledgeBase로 rename) | [ ] |

# 7. 다음 작업 예고

v015 완료 후 v016 작업지시서_016_지식베이스확장.docx를 실행한다.

v016 주요 내용:

- 돌봄통합지원법(2026.3.27 시행) 서비스 항목 지식베이스 추가

- 경남 읍면동 전화번호 ~350건 탑재 (행정안전부 공공데이터 15061082)

- Supabase welfare_kb 테이블에 추가 항목 임베딩 업로드

v016은 v015의 Supabase 세팅이 완료된 이후에만 실행 가능하다.